Проведена проверка соблюдения должностными лицами ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» законодательства об обращении лекарственных средств, медицинских изделий, обеспечение ими граждан, а также по вопросам доступности медицинских услуг, в ходе которой выявлены нарушения данного законодательства, в части температурного режима хранения лекарственных препаратов, а также наличия лекарственных препаратов на зарегистрированных на территории Российской Федерации.

 По данному факту прокуратурой района в ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница» внесено представление об устранении законодательства об обращении лекарственных средств, медицинских изделий, обеспечение ими граждан.

 Прокуратурой района с привлечением специалистов Восточного отдела финансово-бюджетного надзора СФН РК проведена проверка по исполнению требований законодательства при проведении капитального ремонта объекта социальной сферы.

В ходе проверки установлено, что по результатам проведения электронного аукциона между МБОУ «Садовская СОШ» Нижнегорского района Республики Крым и ООО «КрымСтройПроектИтера» заключён контракт от 18.11.2016.

Расчёты за выполненные работы по капитальному ремонту между Садовской СОШ и ООО «КрымСтройПроектИтера» проведены на общую сумму 1352438,12 руб.

Вместе с тем, не смотря на то, что акт о приёмке выполненных работ (№КС-2) составлен и подписан заказчиком и подрядчиком 20.12.2016 работы по устройству пандуса согласного локальной сметной документации №02-01-01, а именно устройство покрытий и облицовка ступеней из плит керамогранитных плит на сегодняшний день не проведены, что не дает возможности полноценного использования данного сооружения определенной группой населения.

По результатам проверки прокуратурой района 06.04.2017 внесено представление в управление образования Нижнегорского района, которое находится на рассмотрении.